ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ P5.2.A В ЧАСТТА 6.3 ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ

Действие 1.

Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните статистически данни

В процес на приемане е изпълнението на третия (последен) етап от договора.

Анализът ще включва възможно най-широк кръг водни услуги, включително преградни съоръжения, водовземане за различни цели, съхранение, пречистване и разпределяне на повърхностни води, събирането, пречистването и заустването на отпадъчни води, самостоятелно питейно водоснабдяване, самостоятелно водоснабдяване в селското стопанство и индустрията и др. В анализа е предвидено включването на  събирането на вода за производство на енергия и за други цели (промишлени, земеделски, питейни). Във връзка с гарантиране приноса на земеделието към екологичните разходи от дифузно замърсяване е предвидено във възстановяването на разходите да се включват животновъдството и растениевъдството. В анализа за възстановяване на разходите предвиждаме навигацията да бъде включена като услуга - елемент от разходите за околна среда изчислявани на база сантинните води и баласт от корабите, събраните твърди отпадъци от пристанищните акватории и от корабите, събрания нефт и нефтопродукти от разливи в тонове годишно. Българското законодателство изисква задължително измерване на черпените и заустваните водни обеми (ЗВ, чл. 194, ал. 2 и чл. 194а), което спомага за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановянването на разходите.

Действие 2.

Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за замърсяване.

Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ, включващ само необходимите промени, свързани с изпълнение на предварителните условия,  бележки на ЕК по наказателни процедури за транспониране и по недостатъци в прилагането на РДВ, вкл. прилагане на принципа „замърсителя плаща” и осигуряване на ресурсните разходи и разходите за околна среда. В проекта е включено и  въвеждане на такси за всички водни услуги (дейности които могат да въздействат значимо върху водите), идентифицирани в първите ПУРБ и за въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и разходите за околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите.

Подготвен е  нов ЗИД на ЗВ, който е в процес на междуведомствено съгласуване и се очаква да бъде внесен за приемане от НС до края на февруари 2015 г.

Действие 3.

Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което:

- да се определят по-високи такси, когато се надвишават нормите за водопотребление (с изключение на ВиК операторите);

- да се определят различни такси за замърсяване за пречистена и за непречистена вода;

- да се приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите (Действие 2)

Подготвено е предложение за начините на определяне на таксите, предвидени в разработения проект на ЗИД на ЗВ. В обществената поръчка за разработването на анализ на възстановяване на разходите е предвидено оразмеряване на таксите и съответната икономическа обосновка за това. Планира се таксата за замърсяване да се определя в повечето случаи на базата на товара замърсяващи вещества (измерено количество и концентрация на замърсители). При обосновката на таксите ще бъде взето предвид мотивиращата функция на цените за ползването на вода и дали текущите цени на водата и таксите за водовземане водят до ефикасно използване на водата, включително на водата за напояване. Съгласно българското законодателство във всички случаи на водовземане за стопански цели се изисква измерване на черпените количества, което е основния фактор за  чувствителност към цените и намаляване на неефективното ползване и разхищението на вода.

За изпълнение на подкритерия е необходимо изпълнението на действие 2.

Действие 4.

Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите

Инициирани действия от министъра на околната среда и водите до министрите на регионалното развитие, земеделието и храните, икономиката и енергетиката и здравеопазването за определяне на отговорните експерти и сроковете за предоставяне  предложения свързани с определянето на нормите за водопотребление. До момента не са представени предложения от нито едно ведомство.

От МРРБ е възложен Доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ анализ на международния опит и практики при изготвяне и прилагане на нормативни и стратегически документи в областта на нормите за водопотребление в отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Споразумението е ратифицирано със закон от 43-тото Народнот събрание на Република България на 26.11.2014 г.

Действие 5.

Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.

Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.

От МРР е възложен доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ проучване на международния опит и практики за определяне цените на водата, (вкл.т.н. двустъпални/преференциални цени) – със срок за предаване 31 март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано Изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Споразумението е ратифицирано със закон от 43-тото Народнот събрание на Република България на 26.11.2014 г.

Действие 6.

Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите

В процес на разглеждане е изпълнението на І етап от поръчката.

Действие 7.

Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ

В процес на изпълнение е първия етап от договора.

Действие 8.

Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК

Подписано е Споразумение за консултантски услуги между МРР и Световна банка, за оказване на техническа помощ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в частта регулиране на отрасъл ВиК. В резултат на изпълнението на договора ще бъдат конкретизирани необходимите законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.

Разработени са проекти на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на  водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, които са в процес на съгласуване с ДКЕВР, БАВ и Съюза на ВиК операторите.

Споразумението е ратифицирано   от Народното събрание на Република България. Законът за ратифициране на Споразумението е  обнародван  в бр. 62 на Държавен вестник от 29.07.2014 г.

Със заповед № РД-02-14-1197/05.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създаден Съвет за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Една от основните функции и задачи на Съвета включва координиране на предложенията за промени в нормативните актове във водния сектор, касаещи отрасъл ВиК и одобряване на регионалните предивестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗБОРА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО М7 ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

Основен приоритет на водната реформа в България е обединение на ВиК дружествата с цел формиране на финансово устойчиви и жизнеспособни консолидирани дружества, който да имат възможност да поддържат ВиК системите в добро състояние. Към момента тази консолидация е извършена само на част от територията на страната. Процесът на консолидация протича бавно, съпроводен е от много административни пречки, интересите на заинтересованите страни са противоречиви,  липсват достатъчно стимули за някои от тях, за да се включат пълноценно в този процес. Всичко това поставя реализацията на водната реформа в страната под сериозен риск.

В съответствие с водната реформа и консолидацията на ВиК дружествата, по ПРСР 2014-2020 г.  ще се финансира изграждане/реконструкция на водопроводни системи само в области, в които консолидацията е успешно проведена и завършена. Това е посочено като критерий за допустимост на проектни предложения в М7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. По този начин, ПРСР не само е в синхрон с водната реформа, но практически предоставя най-силния възможен стимул за нейното протичане към всички участниците в процеса – достъп до финансиране.

В М7 се предвижда общините да бъдат бенефициенти при изграждане и реконструкция на водопроводни системи в селските райони. Основните предимства на общините като бенефициенти пред ВиК операторите са следните:

- Общините имат изграден административен капацитет за управление на проекти по ПРСР, където условията и процеса на кандидатстване и одобрение са различни от тези по ОП „Околна среда“. Новосформираните ВиК дружества нямат подобен административен капацитет, който поставя под риск подготовката и управлението на проектите в селски райони.

- Консолидираните ВиК оператори отговарят за оперативната дейност и поддръжката на ВиК системите на цели области от територията на страната, във всяка една от които се намират както градски, така и селски райони. Следвайки приоритет за брой на населението обхваната от един проект, е вероятно проектите на градовете да се изпълняват с предимство пред тези на селските територии (особени при липса на достатъчно административен капацитет за едновременната им подготовка). При това съществува риск както от забавен старт на проектите за водоснабдяване в селските райони, така и от забавено управление на тези проекти. Забавеният старт, от своя страна, води до риск от неизпълнение на междинните цели от „Performance framework” по Приоритет 6, който разчита основно на своевременно усвояване на средствата по М7. Забавеното управление на стартиралите проекти би довело до риск от загуба на средства по правилото N+3.

- Обявено е намерение по ОП „Околна среда“ за предстоящо извършване на предпроектни проучвания за идентифициране и приоритизиране на инвестициите във ВиК системи. Посочените проучвания не са започнали и не е ясно кога ще приключат (индикативен край на процеса през 2018 г), което поставя пред сериозен риск своевременния старт и реализация на проектите. От своя страна, в ПРСР 2014-2020 г. има много ясен фокус и приоритет на инвестициите във водопроводни системи. Приоритет ще се дава на:

- Зони с установен и прогнозиран воден стрес,

- Зони с установено отклонение в качеството на питейната вода.

Поради тази причина, УО на ПРСР счита, че в селските райони не са необходими предпроектни проучвания, заедно със съпътстващите ги рискове от забавен старт, последващо бавно изпълнение, невъзможност за усвояване на ресурса и загуба на средства по Performance framework и N+3. Вместо това, целесъобразно е незабавно отваряне на прием по М7 за изграждане на водопроводни системи, след одобрение на ПРСР 2014-2020 г.

- Не на последно място, в изготвяната от Световна банка, „Стратегия за реформа във водния сектор“, общините са посочени като допустим бенефициент. Следователно, избора на общините за бенефициенти е в синхрон с основния стратегически документ, по който се изготвя реформата във водния сектор.