PAGE  
2

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
Р Е Ш Е Н И Е   ( 506
от      18      юли      2024 година
ЗА одобряване на проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“ към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”
На основание чл. 22, ал. 2, т. 11б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Одобрява Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници” към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” съгласно приложението.

2. Предлага на Народното събрание да приеме Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници” към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Габриела Козарева

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
Р Е Ш Е Н И Е

за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници” към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Р Е Ш И:

Приема проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“ към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” съгласно приложението.
Решението е прието от 50-ото Народно събрание на ……………. 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

РАЯ НАЗАРЯН
М  О  Т  И  В  И
към проекта на Решение на Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници” към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”
Заплахите, произтичащи от динамично променящата се среда за сигурност в Черно море, предполагат нарастване на изискванията към Военноморските сили (ВМС) по отношение на изграждането и поддържането на способности за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната. Това налага участието на ВМС на Република България в многонационални и съвместни операции заедно с партньорите от НАТО и ЕС. Изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“ за охрана на морските пространства на Република България и изпълнението на пакета „Цели за способности на НАТО – 2021“ изискват корабните платформи да разполагат със съвременни системи за активно радиоелектронно противодействие, активни и пасивни средства за радиоелектронно разузнаване и системи за борба с подводници. 
В края на 2020 г. между Министерството на отбраната 
на Република България и „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG” 
(сега „NVL B.V. & Co. KG“) – Федерална република Германия, бе подписан договор с предмет проектиране, построяване, доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба (ММПК). В одобрения от Народното събрание през 2018 г. Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” (т. 3.11) е разписано, че, ако офертите надхвърлят определената финансова рамка на проекта, част от въоръжението и корабните изделия могат да бъдат придобити като опции на по-късен етап. Одобрената от Народното събрание финансова рамка от 984 млн. лв. не позволи в сключения Договор с NVL да бъдат включени Опция 1 „Системи за електронна война“ и Опция 2 „Радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“, заложени в тактико-техническото задание на проекта (ТТЗ), което възпрепятства изграждането в пълен обем на необходимите бойни способности на корабите. 

Чрез реализиране на проекта ще се усъвършенстват способностите на ВМС за:

· водене на бойни действия в морските пространства с надводен и въздушен противник, включително отразяване на атаките от дронове. Откриването на целите на големи дистанции, съпроводено с активно радиоелектронно противодействие върху насочващите системи на противокорабните ракети и дронове, е от съществено значение за ефективността на бойните действия на море.
· наблюдение на морските пространства и контрол на корабоплаването чрез активни и пасивни средства за радиоелектронно разузнаване. Тази способност дава възможност за ранно предупреждение и откриване на потенциални заплахи.
· откриване на подводници на по-големи дистанции и тяхното следене. В следствие на сложния физико-химически състав на водата в Черно море откриването на подводници е затруднено и е предизвикателство за всеки патрулен кораб. В тази сложна среда използването на буксируема хидроакустическа станция (БХАС) дава възможност да се прецизира работната дълбочина при поиск на подводница. Това е съвременен метод в тактиката на използване патрулните кораби в НАТО.
Обхватът на настоящия проект за инвестиционен разход (ПИР) включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването по 
Опция 1 и Опция 2. След проведени преговори с изпълнителя по договора – NVL, беше направен анализ на времевите и финансовите параметри за реализацията на проекта, които са заложени в проекта на допълнително споразумение № 3 към основния договор за ММПК. 

Изпълнението на проекта трябва да започне през 2024 г. и да приключи до началото на 2028 г. Крайните срокове за приемане на напълно оборудваните кораби ще бъдат съответно началото на 2027 г. за ММПК № 2 и началото на 2028 г. за ММПК № 1.

Общите финансови средства за реализация на ПИР за Опции 1 и 2 са в размер 194 331 270 лв. с данък върху добавената стойност, разпределени по години, както следва:
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	ПИР

Опции 1 и 2
	32 423 750
	16 159 067
	17 700 262
	50 315 683
	77 732 508


Необходимите финансови средства за изпълнение на проекта на решение са в рамките на разходите за отбрана за съответната година съгласно Решение № 16 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна прогноза за периода 
2024-2026 г., одобрена с Решение № 830 на Министерския съвет от 
2023 г., като необходимите разходи ще бъдат предвиждани в централния бюджет в хода на съставянето на средносрочната бюджетна прогноза съобразно параметрите и сроковете за тяхната реализация, заложени в договора/договорите.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Главчев
[image: image1.png]Y 0C2 0D 0 Cog

SHUETO npABY

NS
i
4 "t
4
\ F, f //
TN i
Y ~ AT /=
% ) TN M\{L ‘é—A(
Q) Ll
6@ s NEY
‘QL/H G\f\

<

Qr

\j\?“\\‘
"




Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

	№……….………………….
	

	……………………. 2024 г.
	ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа РАЯ НАЗАРЯН


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 22, ал. 2, т. 11б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България изпращам Ви одобрения с Решение (................... на Министерския съвет от 2024 г. проект на Решение на Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници” към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”.
Приложение: съгласно текста
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Главчев
