ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р

Днес, ……  2024 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007, изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и бр. 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г., бр. 24 от 2021 г., бр. 43 от 2022 г., бр. 82 от 14.10.2022 г.)
между:

Правителството на Република България, чрез министъра на иновациите и растежа ………………………………, упълномощен с Решение № …………. на Министерския съвет от …………г. и …………………………….., главен счетоводител, (наричано по-долу “Държавата”),

и
Инвеститор: „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД с ЕИК: 207340737, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. Партер, представлявано от …………….....…………., ………………………….. и „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД с ЕИК 206401742 и адрес на управление гр. София, район Средец, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. Партер, представлявано от …………….....…………., ………………………….. (наричани по-долу заедно „Инвеститора” и всеки един – „един от Инвеститорите“/„който и да е от инвеститорите“), 
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящия договор (наричан по-долу „Договорът”), 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

Чл.1 Предмет  на  договора

Чл.1.1 Държавата ще финансира по реда на чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 (Описание на елементите на инфраструктурата), Приложение 1А (Одобрени проекти на техническата инфраструктура) и Приложение №3 (Количествено - стойностна сметка)  от настоящия договор (по-нататък наричан още “Обекта”), насърчаващ реализацията на инвестиционния проект „Предприятие за производство на електрооборудване“ в община Марица, област Пловдив на „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД и „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД (по-нататък наричан още „Проекта”) на Инвеститора, за който министърът на иновациите и растежа е издал сертификат за инвестиция клас А (№ А-282/08.08.2024 г.).
Чл.1.2 В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури финансови средства за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и Приложение № 1А в размер до 3 135 907 лева (три милиона сто тридесет и пет хиляди деветстотин и седем лева) с ДДС и ще сключи договор с Община Марица (наричана по-долу „Общината”) по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ.
Чл.1.3 Предоставянето на средствата и изграждането на Обекта ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в Договора по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ.

Чл.1.4 Инвеститорът ще изпълни Проекта - Приложение № 2, неразделна част от настоящия Договор, при условията, определени в настоящия Договор.
Чл.2 Права  и  задължения  на  Държавата

Чл.2.1   Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2. на Общината за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и Приложение № 1А, насърчаващ и реализацията на Проекта, съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционния проект, собственост на „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД. 

Чл.2.2 Държавата се задължава да предостави финансовите средства по чл. 1.2 от бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура в срок най-късно до 31.12.2024 г.
Чл.3 Права  и  задължения  на  Инвеститора

Чл.3.1 Инвеститорът ще изпълни Проектa, Приложение № 2 към настоящия Договор, като най-късно до 08.02.2027 г. (осми февруари две хиляди и двадесет и седма година) ще инвестира 10 875 000 лв. (десет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди лева) в дълготрайни материални и нематериални активи, съгласно чл. 12, ал. 1 и чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗНИ.
Чл.3.2 За целите на настоящия договор всички стойности, посочени в Приложение № 2, са с индикативен характер.
Чл.3.3 За целите на настоящия Договор, за изпълнение на Проекта ще се счита и изпълнението, осъществено от юридическо лице, създадено в Република България за тази цел или от дъщерни дружества, в които Инвеститорът притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал, съгласно чл.17, ал. 1 и ал. 2 от ЗНИ.
Чл.3.4 Инвеститорът ще поддържа обявените в Проекта работни места по местонахождение на инвестицията в Общината за годината от датата на осъществяването за срок най-малко три години, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗНИ.
Чл.3.5 Инвеститорът ще поддържа инвестицията в Общината за срок не по-малко от три години от датата на осъществяване на инвестицията по чл. 3.1, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ.
Чл.3.6 Не по-малко от 80 на сто от приходите при осъществяването на инвестицията по Проекта следва да са от икономическите дейности и продукти, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗНИ. 
Чл.3.7 Инвеститорът е изпълнил изискването по чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗНИ.
Чл.3.8 Изпълнението на задълженията по този договор от който и да е от Инвеститорите се счита за изпълнение от името на двамата, наричани общо Инвеститора.

Чл.3.9 Инвеститорите носят солидарна отговорност за изпълнението на задълженията по този договор.
Чл.3.10 При извършване на строително-монтажни работи да се спазват разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Закона за почвите, отнасящи се до опазване на хумусния пласт, а по отношение на формираните отпадъци следва да се спазват разпоредбите на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Чл.4 Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

Чл.4.1 Отпуснатите от Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, на Общината средства за изграждане на Обектите, описани в Приложение № 1 и 1А, ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обектите.
Чл.4.2 Като обезпечение за изпълнение на задължението си по чл. 3.1, съгласно изискването по чл. 41, ал. 3, т. 9 от ППЗНИ, Инвеститорът предоставя Запис на заповед – Приложение №4, в случай, че Инвеститорът е изпълнил по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по проекта не са въведени в експлоатация, във връзка с чл. 6.8.

Чл.4.2.1 Обезпечението по 4.2 се предоставя до размера на предоставените от Държавата на   Общината средства по чл. 1.2. 
Чл.4.3 Инвеститорът представя на министъра на иновациите и растежа обезпечението съгласно чл. 4.2 в срок до 14 дни, след сключване на договора между Министерството на иновациите и растежа и Общината. 
Чл.4.4 Действието на обезпечението се прекратява на датата, на която по реда на чл. 5.2.5 министъра на иновациите и растежа е потвърдил на Инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по проекта са въведени в експлоатация, във връзка с чл. 6.8. В седемдневен срок от възникване на условията за прекратяване на действието на обезпечението, държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, се задължава да върне обезпечението на Инвеститора.

Чл.5 Контрол 

Чл.5.1 Контролът по изпълнението на задължението на Инвеститора по чл. 3.1 и кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4, както и на и ал. 3 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“ се извършва от министъра на иновациите и растежа или от упълномощено от него длъжностно лице. 
Чл.5.2 Общият размер на извършените от Инвеститора инвестиции съгласно настоящия Договор се определя от одитор, включен в Приложение № 5, като министърът на иновациите и растежа има право да изиска смяна на одитора поради съображения, станали известни след сключването на договора и поставящи под съмнение неговата независимост и професионализъм. Разходите по дейността на одитора ще са за сметка на Инвеститора.

Чл.5.2.1 За целите на настоящия Договор, размерът на инвестициите по чл. 3.1 за изпълнение на Проекта ще се отчита на база на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, в това число:

а) За сгради, влезли в експлоатация с разрешение за ползване – на база на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3; 

б) За незавършеното в края на срока строителство – балансовата стойност към края на срока на разходите за придобиване на дълготрайните активи, придобити или новоизградени в изпълнение на Проекта от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3;

в) За движимите вещи – на база на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата посочени в чл. 3.3.

Чл.5.2.2 Отчитането на размера на инвестициите за изпълнение на Проекта ще се извърши най-късно до 90 дни след датата на осъществяването на инвестицията по Проекта по чл. 3.1, чрез сумиране на натрупаните разходи за придобиване на дълготрайните активи, на база на представените от Инвеститора документи, удостоверяващи извършените разходи за придобиване. Разходите, извършени във валута, различна от лева, за придобиване на дълготрайни активи ще се преизчисляват в лева по курса, определен от Българската народна банка за деня на придобиването или създаването на съответния дълготраен актив. 

Чл.5.2.3 В срок до четиринадесет дни след получаване на доклада на одитора по документите по чл. 5.2.2 и съобразно неговото заключение, министърът на иновациите и растежа ще потвърди писмено на Инвеститора, в случай, че обезпечението по чл. 4.2 не е освободено, съответствието или несъответствието на представените разходи за придобиване на дълготрайни активи, свързани с Проекта.

Чл.5.2.4 Инвеститорът се задължава да отчете по реда на чл. 5.2.1 и чл. 5.2.2 размера на инвестициите за изпълнение на Проекта.
Чл.5.2.5 В четиринадесет дневен срок след получаването на доклада на одитора по чл. 5.2.3, министърът на иновациите и растежа, съобразно заключението на одитора, ще потвърди писмено пред инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата, във връзка с чл. 6.8. 
Чл.5.3 Инвеститорът ще предостави достъп на лицата по чл. 5.1 и чл. 5.2, и при необходимост на лице, определено от кмета на Общината, до документацията, свързана с изпълнението на задължението по чл. 3.1 за придобиването на дълготрайните активи, които са или със завършването си ще станат собственост на Инвеститора, както и по тяхно искане ще им предостави копия от посочената по-горе документация. 
Чл.6 Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението

Чл.6.1 В случай, че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Договор, по искане на която и да е от Страните те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и да преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор.

Чл.6.2 В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия Договор от страна на Държавата или на постигната преоценка и предоговаряне, или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Инвеститорът има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата, и незабавно да прекрати действието на обезпечението по чл. 4.2. след изтичане срока на предизвестието.

Чл.6.3 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.2, Държавата отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.

Чл.6.4 В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия договор от страна на Инвеститора или на постигната преоценка и предоговаряне или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Инвеститора.

Чл.6.5 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Държавата има право да реализира предоставеното обезпечение. 

Чл.6.6 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4 Инвеститорът отговаря пред Държавата за евентуално причинените й вреди.

Чл.6.7 При разваляне на Договора поради съществено неизпълнение на поетите от Инвеститора задължения, същият възстановява на Общината вложените от нея собствени средства, извън тези по чл. 6.5, ако има такива. Общината има право да получи и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, считано от поканата за плащане. 

Чл.6.8 За целите на настоящия договор съществено неизпълнение е: неизпълнение на задължение за даване на обезпечение от страна на Инвеститора; неизпълнение на задълженията на инвеститора за въвеждане в експлоатация на инвестициите и/или поддържане на разкрити работни места по проекта под изискуемия минимален размер приложим към датата на подаване на заявлението за сертифициране на проекта, в зависимост от основанието за сертифициране, както и чл. 3.6 от настоящия договор; Неизпълнение на задълженията на държавата за осигуряване на финансови средства в посочения в настоящия договор размер.
Чл.6.9 Договорът се разваля и ако при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4, както и на ал. 3 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“. В този случай Общината възстановява предоставените й средства по реда на чл. 6.7 от Договора с Общината и отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.6.10 В случай, че при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 3 от ППЗНИ по вина на Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. 
Чл.7 Форсмажор

Чл.7.1 Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл.7.2 За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.7.3 Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор, продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат, а Инвеститорът има право да получи обратно обезпечението веднага след получаване на уведомлението по предходното изречение от другата Страна.
Чл.8 Уреждане  на  споровете  между  Страните

Чл.8.1 Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл.8.2 В случай, че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България. 

Чл.9 Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

Чл.9.1 Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство.

Чл.9.2 Настоящият Договор, включително и приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора, при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ………. на Министерския съвет от ……………….. г.
Чл.9.3 При промяна на приложимото българско или общностно законодателство, неговите императивни разпоредби се прилагат към договора, а страните се задължават да изменят клаузите по настоящия договор съгласно тази промяна, ако са засегнати интересите на страните.
Чл.9.4 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско и общностно законодателство.
Чл.9.5 Официалните адреси на Страните за кореспонденция са както следва:

За Правителството на Република България:


град София 1000, ул. „Княз Александър І” № 12, Министерство на иновациите и растежа;

За Инвеститора (наричани по-горе заедно „Инвеститора” и всеки един – „един от Инвеститорите“/„който и да е от инвеститорите“):

гр. София, район Средец, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. Партер
Чл.9.6 Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;

   Приложение № 1А - Одобрени проекти на техническата инфраструктура;

 

   Приложение № 2 -  Инвестиционен проект;



   Приложение № 3 – Количествено – стойностна сметка;


   Приложение № 4 – Запис на заповед;


   Приложение № 5 – Одитор.
	За Правителството на 

Република България:
........................................... 

……………………………………..


Министър на иновациите и растежа 

……………………………………………..

…………………….. 

Главен счетоводител
	За  Инвеститора:
........................................... 

……………………………………..


…………………………………………………
..........................................

........................................... 

………………………………………………..



Приложение  № 1 Описание на елементите на инфраструктурата 

Договорът е за следните обекти на техническата инфраструктура:
Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив, със следните подобекти:

- Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7

- Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

- Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V – Клон  7

- Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

- Подобект 5: Електрозахранване на КПС: Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3); Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив
Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема битовите водите от прилежащите терени и ще ги отвежда основно в  пречиствателната станция на с. Бенковски. Трасето на цялата смесена канализацията е с дължина 6 400 м, като проектирането включва пет етапа и е съобразено с развитието на региона. В настоящата разработка са използвани данни от КК на селата Радиново, Бенковски и Царацово, като е предвидено трасето да минава предимно по полски пътища. 

В проекта са предвидени общо 3 броя канални помпени станции (КПС)  както следва:

КПС в ПИ с ИД 61412.18.191 /подземно съоръжение/ - Шахта 1 - DN 2000 мм с дължина на шахтата 4450 мм с 2 броя /работна + резервна/ канализационни помпи за сух вертикален монтаж Q=17,00 l/s H=22,75 м /разработена по  друг самостоятелен проект/. Ситуирана е в най-южната зона на канализацията и чрез нея се осъществява отвеждането на отпадните битови води от предприятията в зоната. Захранването на помпите е предвидено от табло ниско напрежение (ТHH), позиционирано в новоизграждащо се БКТП, ситуирано в същия имот и е предмет на отделна разработка по част Електротехническа. 

Във връзка с КПС, находящ се в ПИ ИД 61412.18.191, са следните подобекти: Подземна кабелна линия СрН (20kV) от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ 78080.80.323, м-ст „РАДИНОВСКИ ГЕРЕН“, с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив до нов БКТП в ПИ 61412.18.191, м-ст „КРИВАТА НИВА“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив; Трафопост тип БKТП 2х800(1x160)kVA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив. Тези два проекта са самостоятелна разработка по част Електротехническа.

Захранването на самите помпи от предвидено табло ТHH, позиционирано в ново предвидено за изграждане БКТП, което е описано по-горе. Това захранване се разглежда от част Електротехническа към проект „Канализационна помпена станция в ПИ 61412.18.191 /подземно съоръжение/ и план за улична регулация, парцеларен план  на елементите на техническата инфраструктура /при необходимост/.
КПС 6 /Събирателна шахта 1/, находяща се в имот с ИД 61412.18.395 в Обекта: Захранване на помпена станция към улична битова канализация, с местоположение имот: ПИ 61412.18.395, Радиново, ЕКАТТЕ 61412, Община Марица, е част от целия проект за Смесената канализация и е включен в Разрешението за строеж на целия обект. КПС 6 е заложена в проекта за смесената канализация – Етап 3, решение за захранването на помпите се разглежда от част Електротехническа към същия проект. 

КПС 3 /Събирателна шахта 2/, находяща се в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив. 

КПС 3 /Събирателна шахта 2/ е  заложена в проекта за смесената канализация – Етап 3, като електрозахранването на помпите се разглежда  по отделен на проект с наименование: „Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив“, което е самостоятелна разработка.
Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7


Обектът е част от проект за битова канализация с наименование „Смесена канализация с приблизителна дължина L= 6400 m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с . Радиново, с. Царацово, община Марица, област Пловдив. 

Дължината на трасето е 352 м с диаметър на тръбите PE-HD400 и гравитачно отвеждане на битовите води към съществуваща РШ 17. Канализацията за отпадни води ще се изпълнява от вълнообразен полиетилен тръби съгласно детайлите в проекта. По трасето има проектирани 6 бр. нови ревизионни шахти, позиционирани средно през 60 м. Този подобект е продължение на изградената и въведена в експлоатация смесена канализация от Етап VI - „Смесена канализация по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, Община Марица, област Пловдив“. Настоящото трасе се включва към РШ 17, част от етап VI.
Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

Този подетап обхваща изграждане на напорна канализация с полиетиленови тръби PE ф200 PN16 с дължина 92 м. Полагането на тръбите се извършва в стоманени обсадни тръби ф406/10, които се монтират с хоризонтален сондаж при преминаване под ЖП линия и пътно платно. Между двата сондажа има предвидена шахта, а включването на този клон се извършва в РШ7=РШ 23 от битовия канал на Етап 7.   

Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V - Клон 7

Участъкът гравитачна канализация на клон 1 от РШ8 до РШ 1 се запазва и се удължава с новопроектиран клон 2 и клон 2-1 до събирателна шахта 1. Клон 2-1 ще се изпълнява по отделен проект със самостоятелно разрешение за строеж.
В същата шахта се изливат и отпадните води от клон 3 - гравитачен и клон 7- напорен, които са новопроектирани. След това от тази шахта водите се отвеждат по напорен тръбопровод Клон 4, който е със смесено местоположение и излива водите в РШ 31. От РШ 31 до РШ 35 е проектиран нов гравитачен клон 5, който отвежда водите до събирателна шахта 2. От нея чрез напорния клон 6 водите се транспортират към пречиствателната станция. Канализационни клонове на етап III:

· Клон 1- гравитачна по проект с диаметри РЕф315и  РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s-изпълнен;

· Клон 2- нова гравитачна, диаметри РЕф315и РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s;

· Клон 3- нова гравитачна, диаметри РЕф315и РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s;

· Клон 4- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s;

· Клон 5- нова гравитачна с диаметри РЕф315, к=0,25, v=1.5 m/s;

· Клон 6- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s;

· Клон 7- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s.

Гравитачната канализация за битови отпадни води ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони, указани в чертежите.

Дължината на трасетата е както следва:

· Клон 2 с L=705м от РШ25 до събирателна шахта 1;

· Клон 3 с L=300 м  от РШ съществуваща по друг проект до Събирателна шахта 1;

· Клон 5 с L=209 м от РШ съществуваща по друг проект до Събирателна шахта 1.

Предвиждат се ревизионни шахти на местата, където се изменя направлението, напречното сечение и наклона на тръбите, както и местата на съединяване на два или няколко канала.

Напорните тръбопроводи се изграждат от тръби за отпадни води и издръжливост на вътрешно хидростатично налягане минимум 600 kPa. Минималната скорост на отпадните води при хидравличното оразмеряване на напорните тръбопроводи трябва да е 0,7 м/с.

Дължината на трасетата са както следва:

· Клон 4 с L=1504 м от Събирателна шахта1 до РШ31;

· Клон 6 с L=343 м от Събирателна шахта2 до Р5-н, съществуваща по отделен етап на проектиране;

· Клон 7 с L=1380 м от Събирателна шахта (предмет на отделен проект) до събирателна шахта 1.

Клон 7 представлява напорна канализация, чиято проводимост се осъществява чрез напор от КПС, находяща се в имот 61412.18.191 (реализира се по друг проект). В тази КПС с параметри: шахта DN 2000mm с дължина 4 450мм, 2 броя канализационни помпи за сух вертикален монтаж Q 1700 l/s H=22.75м, се събират битовите отпадни води от предприятията „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, „Шнайдер Електрик“ ЕООД, както и всички настоящи и бъдещи ползватели на техническата инфраструктурата.

КПС в имот 61412.18.191 се реализира към проект, който отвежда битовите води към канализацията по „Голямоконарско шосе“, която е свързана със Северния колектор на града и отвеждат водите в реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадни води на гр. Пловдив. Поради значителното забавяне на изпълнението на участъка от канализацията по „Голямоконарско шосе“ на територията на община Марица, с настоящия проект се предвижда опция за отвеждане на тези води към ПСОВ Бенковски, което може да се осъществи с този Клон 7 и посредством новоизграждащото се КПС. След изграждането на участъка от канализацията по „Голямоконарско шосе“ отпадните води ще се заустват в зависимост от натоварването на пречиствателните станции за гр. Пловдив и с. Бенковски.

В обхвата на този Подобект се включва и изграждането на две Канални помпени станции със следните параметри и дейности: 

- КПС 3 /Събирателна шахта 2/, находяща се в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив: Изгражда се стоманобетонова шахта от готови елементи или полиетиленова шахта ID 2000 с дълбочина 3,46 м, ревизионни отвори с капаци ID 800 – 2 бр. и стълба. Шахтата е оборудвана с помпена група с работна и резервна помпа с Qob = 17л/с и Н=15,4 м, табло за управление и допълнително оборудване. Към каналната помпена станция се включва входна стоманена тръба ф315 от облекчителна шахта, изходни стоманени тръби ф80, фланци ф80, колена ф80, тройник ф200/ф80, ОКф80 – 2бр, СКф80 – 2 бр., инсталационна шахта ф1000 с капак ID800 и изход на ф200. Към помпената шахта са предвидени и отдушник ф50, авариен преливник ф200 и отвор за кабели ф160. Електрозахранването на КПС 3 е отделен подобект (подобект 5 описан по-долу). Електрозахранването на помпите се разглежда по отделен проект описан по-долу.

- КПС 6 /Събирателна шахта 1/, находяща се в имот с ИД 61412.18.395: с доставка на помпа Q9.3l/s, H=11.8m + резервна, табло за управление, инсталационна шахта и основно оборудване. Тази шахта е ситуирана по средата. Изгражда се бетонова или полиетиленова шахта ID 2000 с Н 5,55 м, ревизионни отвори с капаци ID 800 – 2 бр. и стълба. Шахтата е оборудвана с помпена група с работна и резервна помпа с Qob = 9,3л/с и Н=11,8м, табло за управление и допълнително оборудване. Към каналната помпена станция се включва входни ф400 от облекчителна шахта и директен вход от тръбната мрежа от юг ф315, изходни стоманени тръби ф65, фланци ф65, колена ф65, тройник ф200/ф65, ОКф65-2бр, Кф65-2бр, инсталационна шахта ф1000 с капак ID800 и изход на ф200. Към помпената шахта са предвидени и отдушник ф50, авариен преливник ф200 и отвор за кабели ф160. Електрозахранването на КПС 6 е предвидено от табло тип ТЕПО НН до БКТП в ПИ 61412.18.395. Същото е захранено с кабел САВТ 4 х 50 мм2, положен в изкоп. Дължината на кабелното трасе е 230 м. Захранване на помпена станция към улична битова канализация, с местоположение имот: ПП 61412.18.395, Радиново, ЕКАТТЕ 61412, Община Марица, е част от целия проект за Смесената канализация и е включен в Разрешението за строеж на целия обект. В КПС 6 се събират отпадните води от Клон 2, Клон 3 и Клон 7 и осъществява изтласкването им до Клон 5, който е гравитачен. КПС 6 (част ВиК и част Електротехническа).

Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда към улична битова канализация Ф315(РШ25) по южния околовръстен път, която е предмет на друг проект. Трасето на канализацията е с дължина 257 м и е с диаметри РЕ-НDф315 и наклон I=0.003. 

В настоящата разработка са използвани данни от КК на селото и е предвидено трасето да преминава по следите на общински път 61412.18.201.

Целта на проектирането е осигуряване на възможност за заустване на обратни води на предстоящи за изграждане в отредените имоти обекти, както и цялостно завършване на  Смесената канализация в етапите и подетапите в тази зона за да се осигури нормалното и функциониране.  

Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в проектите.

По трасето са проектирани 5 бр. ревизионни шахти и ще бъдат оставени чакащи тръби за сградни канализационни отклонения с дължина 6 м за включване на прилежащите имоти.

Подобект 5: Електрозахранване на КПС: 

· Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3);

· Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив

Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3):

Полагането на нов подземен кабел 1kV от ново електромерно табло тип „ТЕПО“ в ПИ 03839.36.317, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив до табло Тшахта в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив, както и електрозахранването на самата шахта.

В събирателна шахта към смесена канализация ще бъдат монтирани два броя помпи (по друг проект, описан по-горе), като настоящата разработка обхваща и тяхното електрозахранване.

За разпределение на електрическата енергия ще се монтира ново табло Тшахта, от където ще се захрани Тупр., което ще бъде комплексна доставка и от него ще се електрозахранят двете помпи. Общата инсталирана мощност на събирателната шахта възлиза на 15kW.

По цялата си дължина трасето на подземната кабелна линия се намира в землището на Община Марица. Новата връзка ще се изпълни с кабел тип NAYY 3х120+70mm2. Той ще се полага директно в изкоп с дълбочина от 1,4m, като при пресичането на улици и подходи за имоти ще бъде изтеглен в защитна HDPE тръба Ø125mm в бетонов кожух.

Електрозахранването на двете помпи ще се осъществи посредством силови кабели тип H07RE-F 5х16mm2. Същите ще бъдат изтеглени в защитна HDPE тръба Ø125mm в бетонов кожух.

По цялата си дължина новата кабелна линия НН ще бъде подземна, като кабелът ще се полога по предложеното трасе съгласно изискванията на Наредба №3.

Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив:

Трафопост тип БKТП 1x160)VA

Разработката обхваща монтаж на БКТП с възможност за монтаж на една трафомашина до 1000 kVA, от който ще се осъществи захранването на канализационната помпена станция в ПИ 61412.18.191, изтласкваща отпадните води към напорна канализация Клон 7, част от Етап 3. Мястото на монтаж на БКТП 2х800kVA (1x160 kVA) e също в имот ПИ 61412.18.191, в който се намира и КПС. Според договора за присъединяване от Електроразпределителното дружество предоставената мощност за обекта е 95 kW, а присъединената такава – 104,50 kW. Предвидената за монтаж машина е 160 kVA.

Електрозахранването на новия трафопост ще стане посредством полагане на нов подземен кабeл 20 kV от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ78080.80.23, местност „Радиновски герен“, с. Царацово, община Марица. Новата връзка ще се изпълни с кабелен тип NA2XS(F) 3x1x400 mm2, като са предвидени по едно жило за всяка от фазите.

Подземна кабелна линия СрН (20 kV) от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ 78080.80.323, местност „Радиновски герен“, с Царацово, община Марица до нов БКТП в ПИ 61412.18.191, местност „Кривата нива“, с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

Кабелното трасе с дължина 1 710 м, започващо от съществуващо БКТП „Орно“,  преминава в банкета и тротоара на съществуващите пътища до ново БКТП 2х800kVA. Кабела тип  NA2XS(F)2Y 1x400mm² се полага свободно на пясъчна възглавница, а при преминаване през канали, пътни връзки и други съоръжения се полага в гофрирана или метална тръба. Общата дължина на необходимия кабел е 5 230м. Необходими са кабелни глави-комплект при подвързването в двете БКТП и кабелни муфи / 3бр.комплект/ за изпълнение на цялата дължина. Всички кабелни трасета по описаните проекти са предвидени да преминават по имоти, собственост на община Марица.

2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

до 200 дни от датата на откриване на строителната площадка.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

· до 3 135 907 лева (три милиона сто тридесет и пет хиляди деветстотин и седем лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г. 
Приложение  № 1А Одобрени проекти на техническата инфраструктура
 Приложение  № 2 Инвестиционен проект 

Инвестиционният проект предвижда изграждане на предприятие за производство на електрооборудване, като проектирането и изграждането, както и всички свързани с това разходи ще се осъществят от „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД. Предприятието ще се състои от производствена и административна сграда и складова база с прилежаща инфраструктура. За целта „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД е закупило поземлен имот с идентификатор 61412.18.383 с площ от 83 083 кв.м., находящ се в с. Радиново, община Марица. Сделката е осъществена на 05.02.2024 г. и стойността на закупения имот е 2 492 490,00 евро без ДДС, равняващо се на 4 874 886,72 лв. без ДДС (при курс евро-лева 1,95583).

„ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД притежава 75% от капитала на „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД, което ще осъществява дейността по производство на електрооборудване в предприятието. В него ще се произвеждат бетонови компонентни трансформаторни подстанции (БКТП), електрически табла и електрически уредби средно напрежение (КРУ). „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД притежава лиценз за производство на КРУ до 20 kV, КРУ 20 kV серия SM6 от Шнайдер Електрик и е първият лицензиран партньор за тяхната най-нова серия уредби SM Airset, без наличието на опасния газ SF₆. След промените в директивите на Европейския съюз, след 2026 г. уредби с този газ ще бъдат забранени на територията на Европейския съюз. В тази връзка целта на дружеството е да стане водещ производител не само в България, но и в Европа. Инвестиционният проект на „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД и „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД ще бъде осъществен в непосредствена близост до новостроящия се завод на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД.

Основното предназначение на БКТП, които ще се произвеждат, е за нуждите на фотоволтаичните централи, отчитайки големия ръст на изграждането на такива централи не само в България, но и в Европа.

Планираното строителство е с обща приблизителна площ от 14 319.25 кв. м. Производственото предприятие ще се състои от:

• Производствена сграда с разгъната застроена площ от 12 686 кв.м., която ще се състои от: Цех 1  за производство на стоманобетонови изделия; Цех 2 за оборудване на БКТП, КРУ серия SM6 и лаборатория за електроизпитания; Цех 3 - зони за складиране, помещения за оборудване на табла ниско напрежение и помещения за сглобяване компресорни и др., както и Бетонов възел – във връзка с технологията на производство на електрооборудването;

• Триетажна административна сграда;

• Контролно пропускателен пункт.
Съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 (отговаряща на NACE Rev.2) дейностите, в които ще се осъществява проекта се класифицират като: 


· С 27.12 - Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия - 100%
Съгласно Класификацията на продуктите по икономически дейности – КПИД-2015 предоставяните продукти и услуги, от които ще бъдат генерирани приходите, се класифицират съответно като: 

- 27.12.31 - Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение <= 1000 В

- 27.12.32 - Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1000 В.
Инвестицията отговаря на минималния размер за клас А от 4 млн. лв., съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1, от ППЗНИ, а именно високотехнологични дейности от индустриалния сектор.
Приложение  № 3 Количествено - стойностна сметка

Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив, със следните подобекти:

- Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7

- Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

- Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V – Клон  7

- Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

- Подобект 5: Електрозахранване на КПС: Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3); Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив

Представената Количествено - стойностна сметка обхваща гореописаните обекти.

Приложение  № 4 Запис на заповед
Обезпечение за изпълнение на задълженията на Инвеститора по чл. 3.1 от Договора

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата : 

…………………………………………... лв.

Днес,  .................. 20… г., в гр. (с.) .................................., община ................................., област ......................................, район/ж.к. .........................................,

ул. “...............................................................”, № ..........., бл. ........., вх. ......., ет. .......,

на основание чл.535-чл.538 от Търговския закон, се издаде настоящият Запис на заповед със следното съдържание:

Долуподписаният:

“.....................................................................................................”

(пълното наименование на Инвеститора съгласно регистрацията му)

вписан с решение по ф.д. № ............./............ г., по описа на Окръжен съд – 

гр. ........................................., ЕИК: .................................., със седалище и адрес на управление: гр. (с.) ........................................., община ....................................., област ................................., район/ж.к. .........................................,

ул. “.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, представляван и управляван от ......................................................................................., в качеството на ......................................................, ЕГН ................................., лична карта № .........................., издадена на .................. ...............г. 

от МВР – гр. ...................................., с постоянен адрес гр. (с.) ........................................, община ................................, област ..........................., район/ж.к. ..................................., ул. “.............................................................”, № ........, бл. ........, вх. ......., ет. ........,

като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на:

Министерство на иновациите и растежа (МИР), със седалище в гр. София, ул. „Княз Александър I“ 12, представлявано от Министъра на иновациите и растежа, сумата в размер на:  ............................................ лв.

Сумата е платима на датата на предявяване на настоящия запис на заповед от МИР в Търговска Банка „.........................................................................................” АД, гр. .............................................., клон: “................................................”,

IBAN ............................................, 

Забележка: описва се банковата сметка на инвеститора 

Подпис на издателя: ...........................................

_____________________________________________________________________________

Приложение  № 5 Одитор

Одитори, които могат да определят размера на извършените от Инвеститора инвестиции са регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит, членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България:

………………………………………………….. 
1

